TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Phạm Hữu Luân	                                  MSSV: 110122016

Lớp: DA22TTA		                                                      Khóa: 2022 - 2026

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống cảnh báo nguy cơ dịch bệnh theo mùa dựa trên dữ liệu y tế và thời

tiết toàn cầu.

- Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm theo mùa tại các quốc gia trên toàn cầu, dựa trên sự tích hợp dữ liệu y tế quốc tế và dữ liệu khí hậu lịch sử kết hợp với các mô hình học máy. Hệ thống cung cấp giao diện web dạng dashboard với bản đồ trực quan hóa mức độ cảnh báo nguy cơ theo tuần/tháng và cho phép tra cứu phân tích chi tiết theo từng quốc gia và loại bệnh.

- Nội dung thực hiện:

- Thu thập, làm sạch và tích hợp dữ liệu bệnh truyền nhiễm từ các nguồn giám sát quốc tế (WHO FluNet, OpenDengue v1.3, ECDC ERVISS) cùng dữ liệu khí hậu lịch sử (ERA5 Reanalysis - ECMWF Copernicus); chuẩn hóa theo đơn vị thời gian và địa lý thống nhất; thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng pipeline xử lý tự động.

- Phân tích tính chu kỳ theo mùa, xu hướng dài hạn và mối tương quan giữa các yếu tố khí hậu với diễn biến dịch bệnh; xác định khoảng trễ tác động của thời tiết lên từng loại bệnh; trực quan hóa kết quả theo quốc gia và khu vực.

- Xây dựng các đặc trưng dự báo từ dữ liệu khí hậu và dịch bệnh; huấn luyện và so sánh năm mô hình học máy (Naive baseline, Prophet, XGBoost, LightGBM, Random Forest) bằng walk-forward cross validation; đánh giá hiệu năng và lựa chọn mô hình phù hợp cho từng bệnh; xây dựng hệ thống phân loại mức độ cảnh báo nguy cơ ba mức Low/Medium/High dựa trên endemic channel (Bortman 1999) bằng XGBClassifier; tối ưu hóa siêu tham số (Hyperparameter Optimization - HPO) bằng Optuna.

- Xây dựng REST API phục vụ dự báo, truy vấn lịch sử và cảnh báo nguy cơ; tích hợp mô hình học máy vào hệ thống; thiết kế cơ chế lập lịch cập nhật tự động và đóng gói triển khai bằng Docker.

- Xây dựng giao diện web hiển thị bản đồ cảnh báo dịch bệnh toàn cầu hoặc dashboard thống kê và dự báo xu hướng, trang tra cứu chi tiết theo quốc gia và loại bệnh; hỗ trợ lọc dữ liệu linh hoạt và giao diện thân thiện với người dùng.

- Phương pháp thực hiện:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

- Nghiên cứu tài liệu khoa học về dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa (Influenza, Dengue, Malaria…), cơ chế lan truyền và mối liên hệ với điều kiện khí hậu.

- Tổng hợp và phân tích các công trình liên quan về ứng dụng học máy trong dự báo dịch bệnh, từ đó xác định phương pháp và mô hình phù hợp với bài toán đặt ra.

- Nghiên cứu lý thuyết về các nguồn dữ liệu y tế và khí hậu toàn cầu (WHO FluNet, OpenDengue, ERA5), cấu trúc dữ liệu và cách khai thác.

Phương pháp thực nghiệm:

- Thu thập dữ liệu ca bệnh từ WHO FluNet (Influenza A+B), OpenDengue v1.3 (Dengue) và WHO GHO API (Malaria); thu thập dữ liệu khí hậu lịch sử từ ERA5 Reanalysis (ECMWF Copernicus) qua CDS API và dữ liệu thời tiết thời gian thực từ Open-Meteo API.

- Tiền xử lý và tích hợp dữ liệu bằng Python với các thư viện pandas, numpy và xarray; thực hiện ánh xạ không gian (spatial mapping) từ lưới tọa độ ERA5 sang mã quốc gia ISO3 bằng thuật toán KD-tree nearest centroid với bộ dữ liệu ranh giới Natural Earth 50m.

- Phân tích dữ liệu, feature engineering và huấn luyện mô hình được thực hiện trên Google Colab (do dữ liệu ERA5 và khối lượng tính toán lớn); sau khi huấn luyện xong, các artifact gồm file model (.pkl), danh sách feature và ngưỡng nguy cơ được xuất và lưu về máy cá nhân để tích hợp vào hệ thống.

- Đánh giá và so sánh hiệu năng các mô hình hồi quy bằng các chỉ số RMSE, MAE, R²; macro-F1, AUC One-vs-Rest, Precision và Recall cho từng lớp; lựa chọn mô hình phù hợp nhất để triển khai.

- Xây dựng backend bằng FastAPI, SQLAlchemy và PostgreSQL, viết tài liệu API theo chuẩn OpenAPI.

- Xây dựng giao diện người dùng bằng React.js, Tailwind CSS, Leaflet.js và Recharts.

- Đóng gói và triển khai hệ thống bằng Docker Compose.

- Bố cục đề tài:

Chương mở đầu

- Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài.

- Mục tiêu nghiên cứu.

- Đối tượng nghiên cứu.

- Phạm vi nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

Chương 1: Tổng quan

- Tổng quan về dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa.

- Mối liên hệ giữa điều kiện thời tiết và dịch bệnh.

- Các nguồn dữ liệu y tế và thời tiết toàn cầu.

- Ý nghĩa thực tiễn.

- Các công trình nghiên cứu liên quan và tính mới của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Bài toán học máy và mô hình cây quyết định.

- Các mô hình hồi quy: XGBoost, LightGBM, Random Forest.

- Prophet và baseline naive.

- Walk-forward cross-validation.

- Phân loại mức độ dịch theo kênh địa phương hóa (endemic channel).

- Phân tích tương quan chéo (CCF), biến đổi log1p và kỹ thuật xây dựng đặc trưng.

- Ánh xạ không gian KD-tree, các chỉ số đánh giá và công nghệ nền tảng của hệ thống.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

- Mô tả đề tài và yêu cầu hệ thống.

- Kiến trúc tổng thể hệ thống.

- Cài đặt môi trường và công cụ.

- Thiết kế pipeline thu thập và xử lý dữ liệu (ETL).

- Thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế mô hình học máy.

- Thiết kế Backend API và giao diện Frontend.

Chương 4: Kết quả thực hiện

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu.

- Phân tích khám phá dữ liệu (EDA).

- Xây dựng và đánh giá mô hình học máy.

- Xây dựng Backend API.

- Xây dựng Frontend Dashboard.

- Tích hợp và triển khai hệ thống.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Kết quả đạt được.

- Hạn chế

- Hướng phát triển.

- Tài liệu tham khảo:

- S. Bhatt et al., "The global distribution and burden of dengue", Nature, vol. 496, no. 7446, pp. 504-507, 2013. doi: 10.1038/nature12060.

- G. Bortman, "Elaboración de corredores o canales endémicos mediante planillas de cálculo", Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 5, no. 1, pp. 1-8, 1999.

- O. J. Brady et al., "Forecast of dengue incidence using temperature and rainfall", PLOS Neglected Tropical Diseases, vol. 6, no. 11, e1908, 2012. doi: 10.1371/journal.pntd.0001908.

- T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system", in Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, San Francisco, CA, 2016, pp. 785-794.

- H. Hersbach et al., "The ERA5 global reanalysis", Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 146, no. 730, pp. 1999-2049, 2020. doi: 10.1002/qj.3803.

- R. Lowe et al., "Climate services for health: predicting the evolution of the 2016 dengue season in Machala, Ecuador", Lancet Planetary Health, vol. 1, no. 4, pp. e142-e151, 2017.

- OpenDengue Project, "OpenDengue v1.3 - Global dengue surveillance data", GitHub, 2023. [Online]. Available: https://github.com/OpenDengue/master-repo. [Accessed: Apr. 05, 2026].

- K. Srivatsan, P. Abhishek, V. Rajesh, and S. Kamaleswari, "Epidemiological Analysis and Machine Learning Prediction of Top 5 Respiratory Viruses", in Proc. Int. Conf. on Intelligent Technologies in Science and Management (ICITSM), Tiruchengode, India, 2025. doi: 10.4108/eai.28-4-2025.2357823.

- S. J. Taylor and B. Letham, "Forecasting at scale", The American Statistician, vol. 72, no. 1, pp. 37-45, 2018. doi: 10.1080/00031305.2017.1380080.

- World Health Organization, "FluNet - Global Influenza Surveillance and Response System", WHO. [Online]. Available: https://www.who.int/tools/flunet. [Accessed: Apr. 05, 2026].

- World Health Organization, "Influenza (Seasonal) - Fact sheet", WHO. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal). [Accessed: Apr. 05, 2026].

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| Tuần | Từ ngày - đến ngày | Công việc thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ 20/4/2026 đến 26/4/2026 | - Nghiên cứu lý thuyết: dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa, lag time analysis, các phương pháp Machine Learning trong dự báo dịch bệnh. - Khảo sát và đánh giá các nguồn dữ liệu bệnh (FluNet, OpenDengue, ECDC) và khí hậu (ERA5, OpenWeather). - Chốt danh sách bệnh trọng tâm và tech stack sử dụng. - Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống. - Lập đề cương chi tiết. - Báo cáo tiến độ. | Gửi đề cương chi tiết cho GVHD góp ý. |
| 2 | Từ 27/4/2026 đến 3/5/2026 | - Thu thập dữ liệu ca bệnh từ WHO FluNet, OpenDengue v1.3, ECDC ERVISS. - Làm sạch và kiểm tra cơ bản dữ liệu bệnh. - Thiết lập môi trường Google Colab; download ERA5 hơn 10 biến khí hậu (2010-2019). - Xây dựng sơ đồ khối workflow/pipeline hệ thống. - Bắt đầu viết báo cáo Chương 1 và Chương 2. - Báo cáo tiến độ. | Gửi link Colab và dataset bệnh cho GVHD kiểm tra. Hoàn thành báo cáo Chương 1, 2. |
| 3 | Từ 4/5/2026 đến 10/5/2026 | - Tiền xử lý toàn bộ dữ liệu ERA5: chuyển định dạng NetCDF sang dạng bảng (tabular), thực hiện ánh xạ không gian (spatial mapping) từ lưới tọa độ sang mã quốc gia ISO3. - Merge dữ liệu bệnh và khí hậu theo key iso3 kết hợp ISO week. - Thiết kế schema PostgreSQL và viết ETL pipeline tự động hóa. - Viết báo cáo Chương 3 (Kiến trúc, ETL, ERD). - Báo cáo tiến độ. | Dataset tích hợp hoàn chỉnh. |
| 4 | Từ 11/5/2026 đến 17/5/2026 | - EDA: phân tích tính mùa vụ và xu hướng dài hạn từng bệnh. - Cross-correlation analysis xác định lag time giữa thời tiết và ca bệnh. - Feature engineering: lag features, rolling statistics, seasonal encoding. - Viết báo cáo Chương 3 (Thiết kế mô hình ML). - Báo cáo tiến độ. | Demo lần 1 và hoàn thành báo cáo Chương 3. |
| 5 | Từ 18/5/2026 đến 24/5/2026 | - Huấn luyện và so sánh các mô hình: Naive baseline, Prophet, XGBoost, LightGBM, Random Forest. - Đánh giá theo RMSE, MAE, R² và macro-F1 bằng time-series cross-validation. - Chọn mô hình tốt nhất và tinh chỉnh hyperparameter. - Xây dựng hệ thống phân loại nguy cơ (Low / Medium / High). - Báo cáo tiến độ. | Kết quả so sánh mô hình. |
| 6 | Từ 25/5/2026 đến 31/5/2026 | - Xuất model và tích hợp vào prediction service. - Xây dựng Backend API bằng FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL. - Viết tài liệu API theo chuẩn OpenAPI. - Viết báo cáo Chương 4 (phần Backend). - Báo cáo tiến độ. | Demo lần 2: API hoạt động, gửi API docs cho GVHD. |
| 7 | Từ 01/6/2026 đến 7/6/2026 | - Xây dựng Frontend: bản đồ cảnh báo dịch bệnh toàn cầu. - Dashboard thống kê xu hướng và dự báo theo tuần/tháng. - Trang tra cứu chi tiết theo quốc gia và loại bệnh với bộ lọc linh hoạt. - Tích hợp API thật và kiểm thử giao diện. - Viết báo cáo Chương 4 (phần Frontend). - Báo cáo tiến độ | Giao diện hoàn chỉnh, tích hợp API, hoàn thành báo cáo Chương 4. |
| 8 | Từ 8/6/2026 đến 14/6/2026 | - Kiểm thử end-to-end toàn hệ thống. - Đóng gói hệ thống bằng Docker Compose. - Viết báo cáo Chương 5. - Báo cáo tiến độ. | Demo lần cuối: Hệ thống hoàn chỉnh |
| 9 | Từ 15/6/2026 đến 21/6/2026 | - Hoàn thiện toàn bộ báo cáo. - Nộp file báo cáo cho GVHD góp ý lần 1. - Báo cáo tiến độ. | Nộp bản nháp báo cáo đầy đủ cho GVHD |
| 10 | Từ 22/6/2026 đến 28/6/2026 | - Hoàn thiện toàn bộ báo cáo theo góp ý của GVHD. - Chuẩn bị slide thuyết trình, poster và demo hệ thống. | Nộp báo cáo hoàn chỉnh poster và slide thuyết trình |

Vĩnh Long, ngày     tháng    năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phạm Thị Trúc Mai	Phạm Hữu Luân